Plan de trabajo - Semana del 24 al 30 de agosto

Proyecto FalconOne (BodyCam + app movil)

| # | Tarea | Descripcion | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Validacion de robustez en la unidad | Sesion larga en buffer, arranque tras reinicio, consumo de bateria y revision del video generado. | 4 |
| 2 | Cifrado y hash de la evidencia | AES-256 y SHA-256 al cerrar el incidente, con la clave en el almacen seguro del dispositivo. | 6 |
| 3 | Subida por bloques reanudable | Envio troceado que se reanuda tras un corte de red, con verificacion del hash al terminar. | 5 |
| 4 | Emparejamiento autenticado con el movil | Autenticacion en la conexion Bluetooth y lista de dispositivos autorizados. | 5 |
| 5 | App movil: protocolo nuevo y login | Adaptar la app a los estados nuevos de la unidad y anadir pantalla de login (sin validacion, a la espera del backend). | 5 |
| 6 | Entregable para ciberseguridad | Revisar las 34 funcionalidades del listado de seguridad e indicar cuales son viables sin backend. | 2 |
| 7 | Reunion semanal de equipo |  | 2 |
|  | Total |  | 29 |

Opcional (3 h): cambio de idioma de la app de la unidad a espanol e ingles, si el resto de tareas se cierra antes de tiempo.

Pendiente de confirmar: custodia de la clave de cifrado, politica de borrado del video en la unidad una vez subido, codigo de colores del LED y si el rotulo del video debe incluir fecha y hora.