# Cifrado y hash de la evidencia

Estado de la implementacion - 25 de agosto de 2026
BodyCamServer (unidad bodycam) y AeriaNexusPrototype (telefono)

Resumen. La evidencia sale cifrada y hasheada de las dos aplicaciones, con el mismo formato en ambas, validado sobre hardware real. Queda pendiente una decision de custodia de clave que no es tecnica, y la firma digital de la evidencia.

# 1. Que se ha implementado

| Elemento | Decision | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Cifrado | AES-256-GCM | AEAD: cifra y autentica a la vez |
| Clave | 256 bits, aleatoria por fichero (DEK) | Una clave comprometida no expone el resto |
| Nonce | 96 bits = prefijo aleatorio 64 + indice de bloque 32 | No puede repetirse dentro del fichero |
| Tag | 128 bits por bloque | Detecta cualquier alteracion |
| Bloque | 1 MiB, cada uno un mensaje GCM independiente | En Android AES/GCM no admite streaming (ver 5) |
| Hash | SHA-256 del claro y del cifrado | Cadena de custodia y verificacion de subida |
| Custodia | Envelope encryption: la DEK viaja envuelta | Permite anadir destinatarios sin tocar el formato |
| Formato | FEVD v1 (docs/CRYPTO-FORMAT.md) | Contrato unico para las dos apps |

Destinatarios de la clave. Cada fichero lleva la DEK envuelta una vez por cada quien deba poder abrirlo: "ks:" con una clave de AndroidKeyStore que no sale del chip, lo que permite reproduccion local; y "srv:" con la clave publica del servidor mediante RSA-OAEP/SHA-256. El segundo esta implementado y desactivado, a la espera de que se entregue la publica de Nexus. Anadir o quitar destinatarios no altera un solo byte del cifrado.

# 2. Cobertura del Security Feature List

Solo las entradas de cifrado y hash. El estado es el medido en dispositivo, no el declarado en el Excel, que sigue todo en "Planned".

| ID | Requisito | Estado real | Observacion |
| --- | --- | --- | --- |
| EVD-003 | Evidence Hashing: SHA-256 al completar la grabacion | HECHO | Se calcula en la misma pasada que el cifrado y se persiste con la evidencia |
| CRY-001 | Video Encryption: cifrar "inmediatamente durante la captura", sin almacenamiento en claro | PARCIAL | Se cifra AL CERRAR, no durante la captura, y hoy el claro se conserva. Ver 5 |
| CRY-002 | Secure Local Storage: almacenar solo en almacenamiento cifrado | PARCIAL | El .fev esta cifrado, pero el MP4 en claro sigue al lado (EVD-007 sin decidir) |
| EVD-004 | Digital Signature: firmar la grabacion completada | NO EMPEZADO | Hay hash, que prueba integridad pero no autoria. Requiere PKI |
| EVD-005 | Transfer Hash Verification: integridad tras sincronizar | PREPARADO | Las dos apps ya publican el hash que el receptor necesita comparar |
| EVD-008 | Cloud Hash Verification: verificar contra el hash original | PREPARADO | Igual que EVD-005; la verificacion es trabajo de backend |
| EVD-007 | Secure Local Deletion: borrar tras verificacion | BLOQUEADO | Falta decidir la politica de retencion |

# 3. Donde esta el codigo

El nucleo criptografico es identico en las dos aplicaciones: comparando solo codigo, la unica diferencia es el alias de la clave de Keystore.

BodyCamServer - unidad bodycam

| Archivo | Funcion (linea) | Que hace |
| --- | --- | --- |
| EvidenceCrypto.kt | seal() : 99 | Cifra y hashea en una sola pasada de lectura |
| EvidenceCrypto.kt | open() : 167 | Descifra y verifica la autenticacion de cada bloque |
| EvidenceCrypto.kt | sha256() : 199 | SHA-256 de un fichero |
| EvidenceCrypto.kt | encryptBlocks() : 214 | Bucle de bloques: nonce y AAD por indice |
| EvidenceCrypto.kt | buildHeader() : 299 / readHeader() : 330 | Cabecera FEVD, que es tambien el AAD |
| EvidenceKeys.kt | recipients() : 59 | Quien puede recuperar la DEK |
| EvidenceKeys.kt | DeviceKeyWrapper.wrap/unwrap : 101/108 | Envoltorio con AndroidKeyStore |
| EvidenceKeys.kt | NexusKeyWrapper.wrap() : 171 | Envoltorio RSA-OAEP para el servidor |
| RecordingActivity.kt | finalizeIncidentAsync() : 303 | Disparo: al cerrar el incidente |
| EvidenceStore.kt | writeManifest() : 296 | Persiste los hashes en manifest.json |

AeriaNexusPrototype - telefono

| Archivo | Funcion (linea) | Que hace |
| --- | --- | --- |
| data/crypto/EvidenceCrypto.kt | identico al de la bodycam | Mismo formato, byte a byte |
| data/crypto/EvidenceKeys.kt | ALIAS aeria_evidence_v1 : 99 | Unica diferencia entre las dos apps |
| LocalEvidenceRepository.kt | sealAndPublish() : 105 | Disparo: al cerrar la captura, antes de publicar |
| LocalEvidenceRepository.kt | sealBlocking() : 115 | Cifrado real, fuera del hilo principal |
| LocalEvidenceRepository.kt | stage() : 141 | Copia de trabajo: MediaStore no entrega un File |
| IncidentRepository.kt | evidenceHash() : 142 | Persiste el SHA-256 real en la base de datos |

Herramienta de verificacion. tools/falcon_evidence_decrypt.py descifra y verifica cualquier fichero producido por cualquiera de las dos apps. Es la implementacion de referencia del lado servidor.

# 4. Tiempos medidos

Medidas reales sobre grabaciones reales, no sinteticas. El cifrado incluye el calculo del SHA-256, porque ambos ocurren en la misma pasada de lectura.

|  | Bodycam | Telefono |
| --- | --- | --- |
| Dispositivo | DSJ-ZXAN9A1 (Unisoc SC9832e) | Redmi Note 8 Pro |
| Sistema | Android 9 (SDK 28) | Android 11 (SDK 30) |
| Fichero de prueba | 21.282.127 B (20,3 MB) | 22.693.312 B (21,6 MB) |
| Cifrado + hash | 397 ms | 303 ms |
| Rendimiento | 51 MB/s | 71 MB/s |
| Descifrado en el dispositivo | 315 ms (64 MB/s) | no medido |
| Tamano del cifrado | 21.282.854 B | 22.694.054 B |
| Sobrecoste | +727 B (+0,0034 %) | +742 B (+0,0033 %) |
| Cabecera FEVD | 391 B | 390 B |

Por que las cabeceras difieren en 1 byte. Es la comprobacion mas fina de que las dos apps producen el mismo formato: la diferencia es exactamente la longitud del identificador del destinatario, "ks:falcon_evidence_v1" frente a "ks:aeria_evidence_v1". Todo lo demas coincide.

Descifrado en PC (implementacion de referencia en Python)

| Origen del fichero | Tiempo | Rendimiento | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Bodycam | 0,12 s | 176 MB/s | Identico byte a byte al original |
| Telefono | 0,12 s | 179 MB/s | Identico byte a byte al original |

Extrapolacion a una grabacion de 20 minutos. A 51 MB/s, los aproximadamente 473 MB de 20 minutos se cifran y hashean en unos 9 segundos en la unidad. La subida de ese mismo fichero a 20 Mbps son unos 3 minutos: el cifrado anade un 5 % al tiempo total y no es el cuello de botella.

# 5. Decisiones abiertas y matices tecnicos

1. Custodia de la clave. BLOQUEA la entrega completa. Hoy el unico destinatario es el Keystore de la unidad, asi que el servidor no podria abrir un fichero cifrado. Por eso la subida sigue enviando el MP4 en claro, a proposito. Se resuelve entregando la clave publica de Nexus: es pegarla en el codigo y no altera el formato. Una clave publica en el APK no es una filtracion, es su sitio natural, y elimina el problema de los secretos embebidos en vez de mitigarlo.

2. CRY-001 pide cifrar durante la captura. No se hace, y es deliberado. Cifrar en paralelo a la grabacion compite por CPU y E/S con el codificador, y la unidad ya se calienta grabando. Ademas, hasta que el incidente no se cierra no existe el fichero definitivo sobre el que tiene sentido calcular el hash de custodia. Se propone reinterpretar el requisito como "cifrar al cerrar, antes de que la evidencia salga del dispositivo", que es lo que esta implementado. Es un punto a acordar en la reunion.

3. Retencion del claro (EVD-007). El borrado del MP4 en claro tras cifrar esta detras de una constante, hoy desactivada, porque falta decidir la politica. Activarlo es un cambio de una linea en la bodycam; en el telefono requiere ademas un borrado explicito en MediaStore.

4. Firma digital (EVD-004). No empezada. El hash prueba que la evidencia no ha cambiado, pero no quien la produjo. Para la no repudiacion hace falta firmar con una clave de dispositivo respaldada por PKI. Esta fuera del alcance de esta etapa y depende de las mismas decisiones de PKI que el aprovisionamiento (IDN-001, IDN-002).

5. Por que no se uso el script que aporto ciberseguridad tal cual. Sus parametros se han respetado sin cambios: AES-256-GCM, nonce de 96 bits, tag de 128 y nonce fresco por operacion. Lo que no era portable es su estructura, que usa un unico nonce y un unico tag para todo el fichero mediante update() incremental. En Android, Conscrypt acumula todo lo que recibe por Cipher.update() y solo cifra en doFinal(): pedirle 256 MB de una vez termina en OutOfMemoryError, verificado en la unidad. Es inherente a los modos AEAD. De ahi el troceado en bloques de 1 MiB, que ademas acota la memoria y permite descifrar desde un punto intermedio.

# 6. Validacion realizada

| Prueba | Resultado |
| --- | --- |
| Cifrado y descifrado en la unidad bodycam | Correcto, hash coincidente |
| Cifrado en el telefono y descifrado en PC | Correcto, identico byte a byte |
| Hash persistido frente al hash real | Coinciden en las dos apps |
| Alteracion de un byte del contenido | Rechazado: fallo de autenticacion |
| Alteracion de la cabecera (nonce, envoltorio) | Rechazado: fallo de autenticacion |
| Fichero truncado | Rechazado antes de descifrar, por tamano |
| Clave de Keystore tras actualizar la app | Sobrevive: se pierde al desinstalar, no al actualizar |